Koolman HR System

Phase 1: Core Workflow

ระบบบันทึก ขาด/ลา/มาสาย + ขอเบิกเงินล่วงหน้า

| ราคา (Phase 1) | 45,000 ฿ |
| --- | --- |
| ระยะเวลา | 3–4 สัปดาห์ |
| Stack hosting | Free tier สำหรับการทดลอง Phase 1 |

Customer: Koolman (car film install · multi-branch · ~100 employees)

Date: 2026-05-07

สรุปสำหรับลูกค้า

Koolman HR Phase 1 เป็นระบบ HR ออนไลน์ที่ลูกค้าจะได้รับใน 3-4 สัปดาห์ ครอบคลุม 3 ฟังก์ชันหลัก

ระบบขอลาออนไลน์ (พนักงานขอ → admin อนุมัติ)

การบันทึก ขาด/ลา/มาสาย ที่จัดการง่าย

การขอเบิกเงินล่วงหน้าจากเงินเดือน

พนักงานเข้าใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก (เบอร์โทร + รหัสผ่าน) แอดมินใช้ผ่าน desktop ทุกอย่างอยู่บน cloud — ไม่ต้องติดตั้งอะไรในเครื่อง

ใช้ infrastructure ฟรีในการทดสอบ Phase 1 เมื่อนำไปใช้งานเต็มรูปแบบคาดว่าจะต้อง upgrade บาง service เป็น Paid tier ตามการใช้งานจริง อาจมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นจ่ายตรงให้ Provider ตามราคาจริงเช่น Hosting, Database

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย Phase 1 ชั่วโมงทำงาน × อัตราค่าจ้าง

| # | งานที่ทำ | ชั่วโมง | ราคา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foundation + Authentication | 8 ชม. | 8,000 ฿ |
| 2 | Employee Management (Admin) | 5 ชม. | 5,000 ฿ |
| 3 | Leave Management — ขอลา | 6 ชม. | 6,000 ฿ |
| 4 | Attendance — บันทึก ขาด/ลา/มาสาย | 6 ชม. | 6,000 ฿ |
| 5 | Cash Advance — ขอเบิกเงิน | 6 ชม. | 6,000 ฿ |
| 6 | Notifications — แจ้งเตือน | 4 ชม. | 4,000 ฿ |
| 7 | Polish + Mobile Responsive | 6 ชม. | 6,000 ฿ |
| 8 | Customer Onboarding | 4 ชม. | 4,000 ฿ |
|  | รวม | 45 ชม. | 45,000 ฿ |

รวม 45 ชั่วโมง × 1,000 ฿/ชม. = 45,000 ฿

ชั่วโมงรวม dev work + customer-facing time (kickoff call, UAT, manual writing) ไม่รวมการเปลี่ยน scope หรือ feature ที่ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้

การจ่ายเงิน

แบ่งจ่าย x งวด ตาม milestone:

| Milestone | เมื่อไหร่ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| TBD |  |  |

รายละเอียดงานที่ทำ + Mockup

ส่วนนี้แสดงทุกหน้าที่จะถูกสร้าง พร้อม  mockup ตัวอย่าง ระบบจริงจะหน้าตาคล้ายคลึงกัน (ใช้สีและฟอนต์เดียวกัน)

1. Foundation + Authentication

⏱  8 ชั่วโมง    ·    8,000 ฿

ตั้งค่าระบบพื้นฐาน + ระบบ login ด้วยเบอร์โทรและรหัสผ่าน รวมการ deploy ไป cloud (Vercel) + database (Supabase)

ส่งมอบ:

ระบบ login ด้วยเบอร์โทร + รหัสผ่าน

หน้าตั้งรหัสครั้งแรก

หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน (admin-reset ตอนนี้, SMS OTP ใน Phase 2+)

แยกสิทธิ์ Admin / พนักงาน (Role-based access)

Session timeout + auto-logout

Production deploy + custom subdomain (ถ้ามี domain)

| หน้า Login | หน้ายืนยัน OTP (Reset Password) |
| --- | --- |
| หน้าตั้งรหัสผ่านครั้งแรก | หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน |

2. Employee Management (Admin)

⏱  5 ชั่วโมง    ·    5,000 ฿

แอดมิน CRUD พนักงาน + dashboard ภาพรวม + พนักงานดูข้อมูลตัวเอง

ส่งมอบ:

หน้า Admin Dashboard (KPI สรุปงานของวัน)

ตารางรายชื่อพนักงาน (ค้นหา, กรอง, sort)

แบบฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขพนักงาน (sectioned form)

ระบบส่ง SMS invite อัตโนมัติเมื่อเพิ่มพนักงานใหม่

หน้า Profile ของพนักงาน — แก้ไขเบอร์ + email + ข้อมูลธนาคาร

หน้า Employee Dashboard (มือถือ) — สรุปคำขอที่กำลัง pending

Admin Dashboard

รายชื่อพนักงาน

แบบฟอร์มเพิ่ม/แก้พนักงาน

| หน้าหลักพนักงาน (มือถือ) | หน้าโปรไฟล์ + ตั้งค่าแจ้งเตือน |
| --- | --- |

3. Leave Management — ขอลา

⏱  6 ชั่วโมง    ·    6,000 ฿

พนักงานขอลา → แอดมินอนุมัติ → ระบบบันทึก attendance อัตโนมัติ รวม 4 หน้าจอ + drawer + bulk approve

ส่งมอบ:

หน้าขอลา (พนักงาน) — ประเภทลา, วันที่, เหตุผล, แนบใบรับรองแพทย์

รายการคำขอลาของตนเอง + ปฏิทินทีม

หน้ารายละเอียดคำขอ + timeline สถานะ + ปุ่มยกเลิก

Inbox อนุมัติคำขอ (admin) — drawer แสดงรายละเอียด + ปุ่ม Approve/Reject

Bulk approve เลือกหลายคำขอพร้อมกัน

อัปโหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ → Supabase Storage

แจ้งเตือนทาง email เมื่ออนุมัติ/ปฏิเสธ

| แบบฟอร์มขอลา | รายการคำขอลา + ปฏิทินทีม |
| --- | --- |

รายละเอียดคำขอลา (4 สถานะ)

Inbox อนุมัติคำขอลา

4. Attendance — บันทึก ขาด/ลา/มาสาย

⏱  6 ชั่วโมง    ·    6,000 ฿

แอดมินบันทึกการขาด/ลา/มาสาย ของพนักงานทีละแถว พนักงานดูประวัติของตัวเอง

ส่งมอบ:

หน้าจัดการ attendance (admin) — รายวัน/รายเดือน

แบบฟอร์มคีย์มือ — เลือกพนักงาน, วันที่, ประเภท, จำนวนหัก

Override deduction (พร้อม note และ audit log)

หน้า Attendance ของพนักงาน — ดูประวัติของตนเอง

Filter ตามเดือน, แผนก, ประเภท

บันทึก ขาด/ลา/มาสาย

5. Cash Advance — ขอเบิกเงิน

⏱  6 ชั่วโมง    ·    6,000 ฿

พนักงานขอเบิกเงินล่วงหน้า → แอดมินอนุมัติ + แนบใบเสร็จ → จะหักจากเงินเดือนเดือนถัดไป

ส่งมอบ:

หน้าขอเบิกเงิน (พนักงาน) — money input ขนาดใหญ่ + chips ลัดจำนวนยอดนิยม

แสดง preview การหักจากเงินเดือนเดือนหน้า

รายการคำขอเบิกของตนเอง + filter ตามสถานะ

หน้ารายละเอียดคำขอ + 4 สถานะ (รออนุมัติ/อนุมัติ/ปฏิเสธ/ยกเลิก)

Inbox อนุมัติเบิกเงิน (admin) — แสดง ceiling check + แนบใบเสร็จ

Reject ต้องระบุเหตุผล

แจ้งเตือนทาง email

| รายการคำขอเบิกเงิน | แบบฟอร์มขอเบิกเงิน |
| --- | --- |

รายละเอียดคำขอเบิกเงิน

Inbox อนุมัติเบิกเงิน

6. Notifications — แจ้งเตือน

⏱  4 ชั่วโมง    ·    4,000 ฿

พนักงานและแอดมินรับแจ้งเตือนผ่าน in-app และ email ตั้งค่าได้ว่าจะรับ event ไหนบ้าง

ส่งมอบ:

กระดิ่งแจ้งเตือนใน app + จำนวนยังไม่อ่าน

Drawer แสดงรายการแจ้งเตือน

Email templates: คำขอลาส่ง/อนุมัติ/ปฏิเสธ + คำขอเบิก

หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน (matrix per event × channel)

Mark as read / Mark all read

หน้าโปรไฟล์ + ตั้งค่าแจ้งเตือน

7. Polish + Mobile Responsive

⏱  6 ชั่วโมง    ·    6,000 ฿

ทุกหน้าใช้งานได้ดีทั้ง desktop และ มือถือ รวม empty/error/loading states

ส่งมอบ:

ทุกหน้าทดสอบบน iPhone Safari + Android Chrome

Touch targets ≥ 44x44 (มาตรฐาน iOS)

Empty states + error boundaries + loading skeletons

Toast notifications สำหรับ success/error

Dark mode (auto detect)

8. Customer Onboarding

⏱  4 ชั่วโมง    ·    4,000 ฿

การส่งมอบ + train ลูกค้า + handover ครบ

ส่งมอบ:

UAT period 2-3 วัน — แก้ bug critical

Training session (1 ชม.) — สอนแอดมินใช้งาน

Thai user manual (PDF + web docs)

Source code handover ครบ + GitHub repo access

สิ่งที่ไม่รวมใน Phase 1

รายการต่อไปนี้เป็น Phase ถัดไป — quote แยก:

| Phase | ทำอะไร | ราคาประมาณ |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 | ระบบเงินเดือน + คำนวณอัตโนมัติ + สลิป PDF + override | TBD |
| Phase 3 | Excel attendance upload + PEAK accounting export + Owner role + Audit log | TBD |
| Phase 4 | การเชื่อม LINE — รับแจ้งเตือนเข้า LINE app | TBD |

ลูกค้าตัดสินใจทีละ Phase ได้ตามต้องการ หลัง Phase 1 ใช้งานแล้วค่อยพิจารณา Phase 2

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม (ก่อนเริ่ม)

เพื่อให้งานเริ่มได้ทันที ขอลูกค้าเตรียมข้อมูลต่อไปนี้:

รายชื่อ Admin คนแรก (ชื่อ + เบอร์มือถือ + email optional)

Logo + brand color reference (ถ้ามี — ไม่มีก็ใช้ default ของเรา)

ชื่อบริษัท + ที่อยู่สำนักงาน (สำหรับ slip + email footer)

รายการสาขา (อย่างน้อย 1 สาขา)

รายการประเภทลา (ถ้าต่างจาก default 6 ประเภท: ป่วย, พักร้อน, กิจ, คลอด, บวช, อื่นๆ)

URL Domain ที่มีหรือต้องการซื้อเพิ่ม (มีค่าใช้จ่าย)

Customer-side recurring cost (ฟรีตลอด Phase 1):

Hosting (Vercel free tier): 0 ฿/เดือน

Database (Supabase free tier): 0 ฿/เดือน

Email (Resend free tier 3,000 emails/เดือน): 0 ฿/เดือน

Domain (optional): ~600 ฿/ปี (ลูกค้าจดเอง)

⚠ ในการนำไปใช้งานจริงอาจต้อง upgrade บาง service เป็น Pro tier เนื่องจากต้องการ daily backup + ไม่มี auto-pause

Timeline

ระยะเวลา Phase 1 = 3-4 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งข้อมูลเตรียมพร้อม

| สัปดาห์ | งานที่ทำ |
| --- | --- |
| 1 | Foundation + Auth + Schema + Employee CRUD |
| 2 | Leave + Attendance + Cash Advance flows |
| 3 | Polish + Notifications + Demo + UAT |
| Deliver | หลัง UAT pass — ส่งมอบ |

หมายเหตุ: timeline อาจเลื่อนได้หากต้องการเพิ่ม scope และจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันทีหากเกิดเหตุที่อาจกระทบกำหนดส่งมอบ